**แผนดำเนินงาน**

**010 แผนดำเนินงานประจำปี**

 **แผนดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**



 **องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง**

 **อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์**

 **บทนำ**

 แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล

**ลักษณะของแผนการดำเนินงาน** มีดังนี้

 1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงาน

 2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

 3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง

 การดำเนินงานจริง

4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล

**วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินการ**

 แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ทำให้การดำเนิน

งานในปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีก

**ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

 **ขั้นตอนที่ 1**

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินงานในพื้นที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 **ขั้นตอนที่ 2**

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ

เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนานาท้องถิ่น

 **ขั้นตอนที่ 3**

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

 **ขั้นตอนที่ 4**

 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบแล้วให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

**ประโยชน์ของแผนดำเนินการ**

1. การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความชัดเจน และเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้
2. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการมีความสะดวกมากขึ้นเนื่องจากมีการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน

 **บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ****ที่จะดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ****งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วย****ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบประปา ถังเก็บน้ำ บ่อน้ำตื้น แหล่ง น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค |  1 |  4.35 |  100,000 | 1.41 | กองช่าง |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ท่อระบายน้ำ สะพาน ท่อหลอด เหลี่ยม | 14 | 22.22 | 2,840,000 | 5.24 | กองช่าง |
| แนวทางการพัฒนาที่ 3 ขยายเขต ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา ไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ โทรศัพท์ สาธารณะ |  1 |  9.09 | 100,000 | 2.25 | กองช่าง |
| **รวม** | **16** | **16.49** | **3,040,000** | **4.62** | **-** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ**แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจและการเรียนรู้ในชุมชน | 1 | 33.33 | 40,000 | 47.06 | สำนักงานปลัด |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน | 2 | 66.67 | 60,000 | 75 | สำนักงานปลัด |
| แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางการเลี้ยงสัตว์ | - | - | - | - | - |
| **รวม** | **3** | **33.33** | **100,000** | **28.12** | **-** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม** |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนา สร้างเสริมคุณภาพชีวิตในสังคม | 9 | 33.33 | 495,900 | 6.19 | สำนักงานปลัด |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน | 2 | 40 | 146,000 | 73 | สำนักงานปลัด |
| **รวม** | **11** | **34.38** | **641,900** | **7.82** |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข**แนวทางการพัฒนาที่ 1 การควบคุมและป้องกันโรคแนวทางการพัฒนาที่ 2 การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน และดำเนินงานสาธารณสุขโดย เน้นการมีส่วนร่วม | 31 | 6025 | 161,00045,000 | 73.1836 | สำนักงานปลัดสำนักงานปลัด |
| **รวม** | **4** | **36** | **206,000** | **59.71** | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ****ที่จะดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **ร้อยละของ****งบประมาณหมด** | **หน่วย****ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ** |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 การเพิ่มโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน | 1 | 25 | 40,000 | 30.77 | สำนักงานปลัด |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน การศึกษาฯแนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการแนวทางการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น | 426 | 33.334066.67 | 200,000220,000440,000 | 7.9593.2281.48 | ส่วนการศึกษาฯส่วนการศึกษาฯส่วนการศึกษาฯ |
| **รวม** | **13** | **52** | **900,000** | **27.35** | **-** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น** |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม และพัฒนาด้านการเมือง การบริหารแก่ภาคประชาชนแนวทางการพัฒนาที่ 2 การเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมือง การบริหารแนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ | -410 | -10055.56 | -15,0001,413,500 | -25.8681.65 | -สำนักงานปลัดสำนักงานปลัด |
| **รวม** | **14** | **70.45** | **3,397,900** | **21.24** | **-** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | 2 | 50 | 120,000 | 43.32 | สำนักงานปลัด |
| **รวม** | **2** | **50** | **120,000** | **43.32** | **-** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **63** | **31.19** | **8,675,800** | **48.47** | **-** |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์**

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบประปา ถังเก็บน้ำ บ่อน้ำตื้น บ่อบาดาล แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2563** | **พ.ศ.2564** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน | เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ จำนวน 14 หมู่บ้าน | 100,000 | ตำบลลำไทรโยง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **1.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ท่อระบายน้ำ สะพาน ท่อลอดเหลี่ยม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ D.B.S.T. หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ตำบลลำไทรโยงอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ D.B.S.T. หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ตำบลลำไทรโยง อำภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ D.B.S.T. ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 316.00 เมตร ความหนาชั้นพื้นทางหินคลุก 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,106 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงกำหนด | 320,000 | หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ D.B.S.T. หมู่ที่ 3 บ้านลุงไผ่ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ D.B.S.T. หมู่ที่ 3 บ้านลุงไผ่ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | 320,000 | หมู่ที่ 3บ้านลุงไผ่ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ D.B.S.T. หมู่ที่ 4 บ้านหนองนา ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ D.B.S.T. หมู่ที่ 4 บ้านหนองนา ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์โดยการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ D.B.S.T. ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 221.00 เมตร ความหนาชั้นพื้นทางหินคลุก 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า1,105 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงกำหนด  | 320,000 | หมู่ที่ 4 บ้านหนองนา ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ D.B.S.T. หมู่ที่ 12 บ้านโคกลอย ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ D.B.S.T.หมู่ที่ 12 บ้านโคกลอย ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ D.B.S.T. ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 276.00 เมตร ความหนาชั้นพื้นทางหินคลุก 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,104 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงกำหนด | 320,000 | หมู่ที่ 12 บ้านโคกลอย ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4คา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองปรือ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองปรือ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลลำไทรโยงกำหนด | 200,000 | หมู่ที่ 7 บ้านหนองปรือ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านบ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ 1 และบ้านหนองนา หมู่ที่ 4 ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ 1 และบ้านหนองนา หมู่ที่ 4 ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงกำหนด | 100,000 | บ้านหนองตะลุมปุ๊กหมู่ที่ 1และบ้านหนองนาหมู่ที่ 4ตำบลลำไทรโยงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหว่าน ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหว่าน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงกำหนด | 100,000 | หมู่ที่ 3 บ้านหว่าน ตำบลลำไทรโยง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองยางตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงกำหนด | 100,000 | หมู่ที่ 5บ้านหนองยางตำบลลำไทรโยง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองปรือ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองปรือ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงกำหนด | 100,000 | หมู่ที่ 7 บ้านหนองปรือ ตำบลลำไทรโยง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองไทร ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองไทรตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงกำหนด | 100,000 | หมู่ที่ 10 บ้านหนองไทร ตำบลลำไทรโยง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11 | โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ลำมาศพัฒนา ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านลำมาศพัฒนาตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงกำหนด | 100,000 | หมู่ที่ 11 บ้านลำมาศพัฒนาตำบลลำไทรโยง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 บ้านโคกแร่ ตำบลทุ่งลำไทรโยงอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  | ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 บ้านโคกแร่ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 165 ท่อน ก่อสร้างบ่อพัก จำนวน 16 บ่อ หรือมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 181 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงกำหนด  | 320,000 | หมู่ที่ 2บ้านโคกแร่ตำบลลำไทรโยง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้านฟากครอง ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้านฟากคลองตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์โดยการก่อสร้างท่อระบายน้ำ-ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 60 ท่อน ก่อสร้างบ่อพัก จำนวน 6 บ่อ หรือมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 66 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงกำหนดกำหนด  | 120,000 | หมู่ที่ 6 บ้านฟากครองตำบลลำไทรโยง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 บ้านบ้านหนองปรือใหญ่ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 บ้านหนองปรือใหญ่ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการก่อสร้างท่อระบายน้ำ-ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 165 ท่อน ก่อสร้างบ่อพัก จำนวน 16 บ่อ หรือมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 181 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง กำหนด | 320,000 | หมู่ที่ 8บ้านหนองปรือใหญ่ตำบลลำไทรโยง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **1.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3 การขยายเขต / ซ่อมแซม / ปรับปรุง / บำรุงรักษาไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ โทรศัพท์สาธารณะ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2564** | **พ.ศ. 2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลลำไทรโยง | ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทุกหมู่บ้านภายในตำบลจำนวน 14 หมู่บ้าน | 100,000 | ตำบลลำไทรโยง | กองช่าง |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |

 **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **3.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจและการเรียนรู้ในชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานสารสนเทศ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชน | จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่าง ๆ แก่ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้จำนวน 14 หมู่บ้าน | 40,000 | หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **3.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพ | จัดฝึกอบรมการจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป  | 30,000 | องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอุดหนุนกลุ่มอาหารแปรรูป หมู่ที่ 12 ตามโครงการกลุ่มอาหาร แปรรูป หมู่ที่ 12 บ้านโคกลอย | อุดหนุนกลุ่มอาหารฃแปรรูป หมู่ที่ 12 ตามโครงการกลุ่มอาหาร แปรรูป หมู่ที่ 12 บ้านโคกลอย | 30,000 | หมู่ที่ 12บ้านโคกลอยตำบลลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

 **4.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนา สร้างเสริมคุณภาพชีวิตในสังคม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ | จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ | 40,000 | ตำบลลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุทุกหมู่บ้านในพื้นที่ | 153,900 | ตำบลลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพื่อเป็นการช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์  | 12,000 | ตำบลลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | ตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | 50,000 | ตำบลลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจ | อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจ | 10,000 | ตำบลลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนางรอง ตามโครงการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2558 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองกี่ตามโครงการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2558 | 30,000 | ตำบลลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 7 ตามโครงการหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองปรือหมู่ที่ 7 ตามโครงการหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน  | 20,000 | หมู่ที่ 7บ้านหนองปรือตำบลลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | โครงการ อบต.สัมพันธ์  | เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ลด ละ เลิก อบายมุข รวมถึง พบประประชาชนเพื่อรับทราบ ปัญหาความเดือดร้อน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน | 60,000 | ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.สังกัด ศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง | จัดฝึกอบรมสมาชิก อปพร.สังกัด ศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ | 120,000 | หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการแก้ไขปัญหาความยากจน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน  | จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน  | 50,000 | ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว | จัดซื้อผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่ | 96,000 | ตำบลลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

 **5.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การควบคุมและป้องกันโรค**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2558  | ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ระบาดในพื้นที่ตำบลลำไทรโยง | 100,000 | ตำบลลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2558 | ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลลำไทรโยง | 30,000 | ตำบลลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | เพื่อสมทบเงินกองทุนหลักประก้นสุขภาพในระดับท้องถิ่น |  31,000 | ตำบลลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **5.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน และการดำเนินงานสาธารณสุขโดยเน้นการมีส่วนร่วม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตพื้นที่ อบต. | อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่ อบต. จำนวน 3 หมู่บ้าน ๆ ละ15,000 บาท | 45,000 | ตำบลลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

 **6.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การเพิ่มโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการ อบต.สัญจร | จัดออกให้บริการกับประชาชนในหมู่บ้านจำนวน 14 หมู่บ้าน | 40,000 | ตำบลลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน และงานศึกษาไม่กำหนดระดับ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 | เพื่อส่งเสริมให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรม กล้าแสดงออก มีความริเริ่มสร้างสรรค์ | 25,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำไทรโยง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการทัศนศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย | จัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่แก่เด็กปฐมวัย | 25,000 | สถานที่ตามโครงการ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | 100,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำไทรโยง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community) ตำบลลำไทรโยง | ฝึกอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community) ตำบลลำไทรโยง | 50,000 | องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลลำไทรโยง | จัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยหมู่บ้านในเขตพื้นที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน | 200,000 | องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น | เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น | 20,000 | สนามหน้า ที่ว่าการอำเภอนางรอง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **6.4 แนวทางการพัฒนาที่ 4** ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.25652** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการปกป้องสถาบัน | เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | 50,000 | ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนางรองตามโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ และจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ  | 15,000 | ที่ว่าการอำเภอนางรอง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | จัดกิจกรรม/สนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | 30,000 | ตำบลลำไทรโยง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ทั้ง 14 หมู่ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการจัดงานสืบสานประเพณี ประจำปี 2558 | จัดงานสืบสานประเพณีประจำปี 2558 | 100,000 | ตำบลลำไทรโยง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงกรานต์จำนวน 1 วัน | 80,000 | องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี  | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี | 10,000 | ประสาทเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการไหว้พระประจำปี | จัดโครงการไหว้พระ ประจำปี  | 200,000 | สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาตามโครงการ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา | ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวันเข้าพรรษา | 20,000 | ตำบลลำไทรโยง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น**

  **7.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2** การเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมือง การบริหาร

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของ อบต. | เพื่อให้มีแผนพัฒนาที่มีความเหมาะสม ถูกต้อง สะท้อนปัญหา และความต้องการของประชาชน | 5,000 | ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ของ อบต. | เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดต**า**มและประเมินผลแผนพัฒนาฯ | 0 | ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | ออกให้บริการจัดเก็บภาษีภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ | 10,000 | ตำบลลำไทรโยง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนเวทีประชาคม ปรับปรุงทบทวนแผนชุมชน | เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาในชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง | 0 | หมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  **7.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3** การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมแก่คณะผู้บริหารหรือสมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น | 590,000 | หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม | ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทลำไทรโยง หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | เพื่อความเป็นระเบียบของอาคารสำนักงานและอำนวยความสะดวกในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ | 100,000 | ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทันต่อเหตุการณ์และเทคโนโลยี | 263,000 | ส่วนราชการภายในสังกัดอบต.ลำไทรโยง | กองคลัง/สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต. | จ้างเหมาบริการจากหน่วยงาน เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต. | 4,000 | ตำบลลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ | ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ อบต. | 150,000 | ตำบลลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ | จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ อบต. | 30,000 | ตำบลลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของบุคลากร อบต.และประชาคมตำบล | จัดฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของบุคลากร อบต. และประชาคมตำบล | 200,000 | ตำบลลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการฝึกอบรม ประชาคมตำบล ผู้นำชุมชน กลุ่ม อสม.ฯลฯ | ฝึกอบรม ประชาคมตำบล ผู้นำชุมชน กลุ่ม อสม. ฯลฯ | 50,000 | ตำบลลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ | 6,500 | ตำบลลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย (LAN) | จ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่าย (LAN) ภายในสำนักงานที่ทำการ อบต. | 20,000 | ตำบลลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 **8.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1** การสร้างจิตสำนึกและการตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม****(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2564** | **พ.ศ.2565** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ | จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีข้าราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ | 60,000 | พื้นที่ตำบลลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดซื้อถังขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน | จัดซื้อถังขยะแบบพลาสติกให้หมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ | 100,000 | ตำบลลำไทรโยง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ปัญหา อุปสรรค**

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเทศไทยและในเขตพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ประสพปัญหาจากการระบาดของโรคโควิด 2019 ซึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ต้องดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีคำสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดบุรีรัมย์ มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจำนวนมาก หรือเลี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในขณะนี้ ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ก็ได้ดำเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น แอละโอนเพิ่ม/ลด งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฏหมายและหนังสื่อสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยความเหมาะสม

**ข้อเสนอแนะ**

 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid) องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นอย่างประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส

 ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ สามารถให่ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษาแนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง โดนตรงต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง หรือใช้อมูลผ่านเว็ปไซส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง หรือติดต่อข้อมูลได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง 152 ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 **บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ****ที่จะดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ****งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วย****ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบประปา ถังเก็บน้ำ บ่อน้ำตื้น แหล่ง น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค |  1 |  4.35 |  100,000 | 1.41 | กองช่าง |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ท่อระบายน้ำ สะพาน ท่อหลอด เหลี่ยม | 14 | 22.22 | 2,840,000 | 5.24 | กองช่าง |
| แนวทางการพัฒนาที่ 3 ขยายเขต ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา ไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ โทรศัพท์ สาธารณะ |  1 |  9.09 | 100,000 | 2.25 | กองช่าง |
| **รวม** | **16** | **16.49** | **3,040,000** | **4.62** | **-** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ**แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจและการเรียนรู้ในชุมชน | 1 | 33.33 | 40,000 | 47.06 | สำนักงานปลัด |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน | 2 | 66.67 | 60,000 | 75 | สำนักงานปลัด |
| แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางการเลี้ยงสัตว์ | - | - | - | - | - |
| **รวม** | **3** | **33.33** | **100,000** | **28.12** | **-** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม** |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนา สร้างเสริมคุณภาพชีวิตในสังคม | 9 | 33.33 | 495,900 | 6.19 | สำนักงานปลัด |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน | 2 | 40 | 146,000 | 73 | สำนักงานปลัด |
| **รวม** | **11** | **34.38** | **641,900** | **7.82** |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข**แนวทางการพัฒนาที่ 1 การควบคุมและป้องกันโรคแนวทางการพัฒนาที่ 2 การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน และดำเนินงานสาธารณสุขโดย เน้นการมีส่วนร่วม | 31 | 6025 | 161,00045,000 | 73.1836 | สำนักงานปลัดสำนักงานปลัด |
| **รวม** | **4** | **36** | **206,000** | **59.71** | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ****ที่จะดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **ร้อยละของ****งบประมาณหมด** | **หน่วย****ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ** |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 การเพิ่มโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน | 1 | 25 | 40,000 | 30.77 | สำนักงานปลัด |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน การศึกษาฯแนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการแนวทางการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น | 426 | 33.334066.67 | 200,000220,000440,000 | 7.9593.2281.48 | ส่วนการศึกษาฯส่วนการศึกษาฯส่วนการศึกษาฯ |
| **รวม** | **13** | **52** | **900,000** | **27.35** | **-** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น** |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม และพัฒนาด้านการเมือง การบริหารแก่ภาคประชาชนแนวทางการพัฒนาที่ 2 การเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมือง การบริหารแนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ | -410 | -10055.56 | -15,0001,413,500 | -25.8681.65 | -สำนักงานปลัดสำนักงานปลัด |
| **รวม** | **14** | **70.45** | **3,397,900** | **21.24** | **-** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | 2 | 50 | 120,000 | 43.32 | สำนักงานปลัด |
| **รวม** | **2** | **50** | **120,000** | **43.32** | **-** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **63** | **31.19** | **8,675,800** | **48.47** | **-** |